Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | CarteraX |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software y sistemas de información, con énfasis en ingeniería de software, bases de datos y automatización de procesos de negocio. |
| Competencias | Diseñar y desarrollar aplicaciones de software; modelar y administrar bases de datos; aplicar metodologías de ingeniería de software y buenas prácticas de desarrollo; trabajar en equipo aplicando control de versiones; y elaborar soluciones tecnológicas orientadas a resolver problemáticas reales de una organización. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Phoenix Service, unidad de Santander Consumer Finance Chile encargada de recuperar carteras morosas de créditos automotrices, cuenta con un equipo de 20 ejecutivos que gestiona mensualmente cerca de 200 clientes cada uno utilizando archivos Excel con formatos inconsistentes y sistemas internos del banco. Esto genera pérdida de horas en formateo manual de datos, falta de visualización en tiempo real de metas e indicadores, y errores en la priorización de casos críticos. El proyecto CarteraX busca solucionar esta problemática mediante una aplicación local que organiza, válida y visualiza automáticamente la información de cartera, siendo un aporte directo a la eficiencia operativa del área de cobranza. - Escogimos este tema porque combina desarrollo de software, gestión de datos y automatización de procesos, competencias centrales de Ingeniería en Informática. Es relevante para el campo laboral porque la mayoría de las organizaciones financieras aún dependen de procesos manuales en Excel, y solucionar esa brecha con una herramienta a medida representa una necesidad real y transferible a otras industrias. - La situación se ubica en Chile, específicamente en Phoenix Service, unidad interna de Santander Consumer Finance Chile dedicada a la cobranza de carteras morosas de créditos automotrices. Es un entorno corporativo bancario con altos estándares de seguridad, por lo que la solución debe operar de forma local, sin depender de servicios en la nube. - Afecta directamente a los 20 ejecutivos de cobranza y a los supervisores de cartera de Phoenix Service, quienes hoy pierden entre 3 y 4 horas diarias formateando datos en Excel, e indirectamente a la jefatura de Phoenix Service, responsable de los resultados de recuperación de la cartera. - El aporte de valor es reducir de 3-4 horas a menos de 1 hora diaria el tiempo dedicado a ordenar datos, entregar visibilidad en tiempo real de los indicadores de gestión y metas, mejorar la priorización de casos críticos mediante alarmas y estados de gestión (Gestionado, En progreso, Alerta, Normalizado) con trazabilidad por comentarios, agilizar el contacto con los clientes a través de mensajería automatizada por Gmail y WhatsApp, y optimizar la gestión telefónica mediante un marcador automático de números que conecta la llamada directamente al ejecutivo, aumentando la eficiencia y efectividad del proceso de cobranza sin exponer datos sensibles a servicios externos. |
| 2. Objetivos | Objetivo general Diseñar e implementar CarteraX (Phoenix), una aplicación de escritorio local para los ejecutivos de cobranza de Phoenix Service, que permita importar y normalizar automáticamente sus archivos Excel de cartera, priorizar los casos críticos, visualizar indicadores de gestión, registrar el historial de gestiones y apoyar el contacto telefónico mediante una aplicación Android vinculada, operando de forma local y sin depender de servicios en la nube. Objetivos específicos - Levantar y especificar los requerimientos del sistema en un ERS con requerimientos funcionales y no funcionales priorizados mediante MoSCoW, a partir del análisis de archivos reales de cartera. - Planificar el proyecto con una metodología predictiva, elaborando Acta de Constitución, EDT, Carta Gantt, matriz RACI, matriz de riesgos y plan de pruebas. - Automatizar la importación, validación y normalización de archivos Excel con formatos variables, reduciendo de 3-4 horas a menos de 1 hora diaria el tiempo de formateo de datos. - Almacenar la cartera normalizada en una base de datos SQLite local, con histórico por período y trazabilidad del archivo original. - Calcular indicadores de cobranza y un score de priorización que permita identificar los casos críticos de cada ejecutivo. - Entregar un dashboard con KPIs, tabla de cartera con búsqueda y filtros, y alertas de clientes de alta prioridad sin gestión reciente. - Implementar el registro y el historial de gestiones por cliente. - Desarrollar Phoenix Mobile (Android/Kotlin) y una cola progresiva de llamadas que se comunique con Phoenix Desktop por HTTP/REST en red local. - Garantizar la operación offline-first y la protección de los datos personales y financieros de los clientes, en línea con la Ley 19.628. - Verificar la calidad del sistema mediante pruebas automatizadas y validar su usabilidad con ejecutivos de Phoenix Service antes de la puesta en marcha. |
| 3. Metodología | Metodología utilizada El proyecto se desarrolló con una metodología tradicional (predictiva), de tipo cascada, basada en los lineamientos del PMBOK. Las fases se ejecutan de forma secuencial y cada una cierra con documentación formal antes de pasar a la siguiente: - Inicio: Acta de Constitución del Proyecto (v1.1), que autoriza el proyecto y define objetivos, alcance preliminar e interesados. - Planificación: EDT con 15 fases y 87 actividades junto a su diccionario, Carta Gantt (cronograma de 19 semanas), matriz RACI por fase y por actividad, matriz de riesgos con 19 riesgos evaluados en probabilidad × impacto (escala 1-5, con mapa de calor) y plan de pruebas inicial. - Análisis y diseño: Especificación de Requerimientos (ERS) elaborada a partir del análisis de archivos de cartera reales, con trazabilidad hacia la EDT; modelos de datos y arquitectura, mockups de interfaz y plan de calidad y costos. - Ejecución: desarrollo de Phoenix Desktop (Electron + TypeScript/Node.js + SQLite) y Phoenix Mobile (Android/Kotlin), conforme a la línea base planificada. - Monitoreo y control: pruebas automatizadas y verificación de alcance, cronograma y calidad frente a la línea base, con seguimiento de los riesgos identificados. - Cierre: entrega de la aplicación, manual de usuario, capacitación y Acta de cierre. El equipo se organizó con Jhonny Silva como Project Lead (planificación y coordinación), Diego Cruz Medina en desarrollo (frontend, backend y motor de importación) y Cristóbal Irarrázabal como Analista QA (pruebas y validación con usuarios). Pertinencia de la metodología La metodología predictiva fue pertinente por cuatro razones. Primero, el problema es acotado y conocido (reemplazar el trabajo en Excel de los ejecutivos), por lo que sus requerimientos podían definirse con anticipación a partir de archivos reales. Segundo, el cliente es un entorno bancario con exigencias de seguridad y operación local, donde conviene documentar y aprobar el alcance antes de construir. Tercero, el plazo académico es fijo y está dividido en fases con entregables evaluados, lo que calza con una planificación por hitos. Cuarto, la documentación base (EDT, RACI, riesgos y ERS con trazabilidad) permitió detectar a tiempo inconsistencias, como las diferencias entre el ERS y la EDT, y corregirlas antes de iniciar el desarrollo. |
| 4. Desarrollo | Descripción de las etapas o actividades del proyecto - Inicio y planificación (completada): se elaboraron el Acta de Constitución del Proyecto, la EDT con su diccionario, la Carta Gantt, la matriz RACI, la matriz de riesgos y el plan de pruebas inicial (6 de 6 documentos de planificación listos). - Análisis de requerimientos (completada): se analizaron la cartera maestra de octubre y dos carteras individuales de un ejecutivo (mayo y julio) para entender la estructura real de los datos. Con ello se elaboró el ERS, consolidado en su versión 2 con 33 requerimientos funcionales en 11 módulos y 22 requerimientos no funcionales en 7 categorías, todos priorizados con MoSCoW y con trazabilidad hacia el ERS v1 y hacia la EDT. - Diseño (en curso): modelos de datos y arquitectura, mockups de interfaz y plan de calidad y costos. - Desarrollo (en curso): construcción del módulo de importación y normalización en TypeScript (lectura de archivos, mapeo de columnas, previsualización, normalización, importación, cálculos de indicadores y clasificación de gestiones), seguido por el dashboard, la gestión de cartera, Phoenix Mobile y la cola de llamadas. - Pruebas y cierre (pendiente): ejecución del plan de pruebas, validación con ejecutivos de Phoenix Service, manual de usuario, capacitación y Acta de cierre. Dificultades y facilitadores Facilitadores: - Acceso a archivos reales de cartera de Phoenix Service, que permitió basar el ERS en datos reales y no en supuestos. - Apoyo de la jefatura de Phoenix Service y conocimiento del proceso actual de cobranza. - Unificar el stack en TypeScript/JavaScript, que simplifica el desarrollo y el despliegue local para un equipo de tres personas. - Herramientas de código abierto sin costo de licencias y roles claramente definidos en la matriz RACI. - Contar con matriz de riesgos y trazabilidad ERS-EDT desde la planificación, que facilitó detectar desalineaciones a tiempo. Dificultades: - Variabilidad de formatos de los archivos Excel entre ejecutivos y entre meses (riesgo R-02), con encabezados distintos, campos vacíos y errores de formato.. - El ERS v1 tenía requerimientos duplicados y saltos de numeración (47 RF y 27 RNF), lo que dificultaba la trazabilidad. - Plazo académico acotado frente a un alcance amplio (riesgo R-14), y el cumplimiento de la Ley 19.628 sobre datos personales (riesgo R-06). - Calibración del motor de scoring de prioridad (riesgo R-03). Ajustes realizados - Cambio de stack: se pasó de Python/FastAPI/Pandas con PostgreSQL a una solución 100% TypeScript/JavaScript con React, Node.js, Electron y SQLite, para simplificar la instalación local y no depender de servicios externos. - Consolidación del ERS: se fusionaron los requerimientos duplicados y se renumeró el documento, quedando 33 RF y 22 RNF, con una hoja de resumen de correcciones que deja registro de cada cambio. - Alcance acotado al rol Ejecutivo: el ERS vigente se concentra en la gestión local de la cartera del ejecutivo. - Telefonía: el marcador automático por API de telefonía se reemplazó por Phoenix Mobile (app Android en Kotlin) que realiza las llamadas mediante la SIM, con una cola progresiva de llamadas. Esto evita depender de un proveedor de telefonía externo. La mensajería automatizada por Gmail y WhatsApp no forma parte del ERS vigente. - Importación flexible: se decidió que los teléfonos con formato inválido no rechacen filas ni se marquen como inválidos, sino que se informen en una alerta para que el ejecutivo los corrija. |
| 5. Evidencias | Evidencias de planificación (disponibles) - Acta de Constitución del Proyecto v1.1. - EDT con 15 fases y 87 actividades, y su diccionario. - Carta Gantt (cronograma de 19 semanas). - Matriz de Responsabilidades (RACI), por fase y por actividad. - Matriz de Riesgos con 19 riesgos y mapa de calor. - Plan de Pruebas Inicial. Evidencias de análisis y diseño - ERS Phoenix CarteraX v2 (archivo Excel): hojas de requerimientos funcionales y no funcionales, arquitectura y tecnologías, resumen de correcciones y trazabilidad con la EDT. - Modelos de Datos y Arquitectura, Mockups de Interfaz y Plan de Calidad y Costos. Evidencias de seguimiento - Captura del panel de avance de la documentación del proyecto (Planificación Inicial 6/6 y Análisis y Diseño 1/4). Evidencias de producto final - Repositorio con el código fuente de Phoenix Desktop y Phoenix Mobile. - Capturas de pantalla de la aplicación funcionando: importación de Excel, dashboard, tabla de cartera y cola de llamadas. - Informe de pruebas, manual de usuario y Acta de cierre. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Reflexión sobre el aporte del proyecto en el desarrollo de los intereses profesionales CarteraX nos permitió aplicar un proyecto de software de principio a fin en un caso real de negocio bancario, desde el levantamiento de requerimientos hasta el diseño de la arquitectura. Esto confirmó nuestro interés en el desarrollo de software empresarial, la ingeniería de datos y las soluciones full-stack. Trabajar con archivos reales nos mostró que gran parte del valor está en normalizar datos desordenados y en priorizar bien el trabajo de las personas, más que en la parte visual. Nuestros intereses siguen siendo en esencia los mismos que planteamos al inicio (aplicaciones web, bases de datos y automatización de procesos), pero se ampliaron. Pasamos de una visión centrada en Python a un ecosistema TypeScript/Electron, y sumamos el desarrollo móvil nativo con Kotlin. También valoramos más la ingeniería de requerimientos, la trazabilidad y el aseguramiento de calidad. Proyecciones laborales a partir del proyecto Nos interesa seguir profundizando en desarrollo móvil con Kotlin, pruebas automatizadas y aseguramiento de calidad, seguridad y protección de datos personales, y gestión de proyectos de software. Nos proyectamos laboralmente como desarrolladores full-stack, ingenieros de datos o analistas QA, con foco en el sector financiero y en empresas que necesiten automatizar procesos hoy manuales. CarteraX nos deja un proyecto documentado y trazable que podemos mostrar como evidencia de nuestra experiencia. |