Plan de Pruebas Inicial — CarteraX

Proyecto: CarteraX (Capstone Duoc UC) — Sistema de gestión y priorización de cartera del rol Ejecutivo para Phoenix Service (Santander Consumer Finance Chile). Incluye Phoenix Desktop (Electron + TypeScript/Node.js + SQLite) y Phoenix Mobile (Kotlin + Android SDK).

Versión: 1.1 (actualización del 16-10-2026; versión anterior: 1.0)

Basado en: ERS Phoenix CarteraX v2 — Consolidado (hoja "Resumen de Correcciones") y Matriz de Riesgos CarteraX v2.0

## Notas de actualización respecto al ERS

- Prioridad MoSCoW: en v1 se infería manualmente (la portada la anunciaba pero las hojas no la traían). En v2 el ERS ya incluye la columna "Prioridad (MoSCoW)" en RF y RNF, por lo que este plan usa la prioridad oficial en vez de una inferida.

- Requerimientos Funcionales: bajan de 38 (v1, con numeración discontinua) a 33, tras fusionar duplicados y renumerar de forma consecutiva (RF-01 a RF-33).

- Requerimientos No Funcionales: suben de 18 a 22, reorganizados en 7 categorías: Usabilidad e Interfaz, Seguridad, Rendimiento, Disponibilidad, Mantenibilidad y Arquitectura, Portabilidad y Compatibilidad, Telefonía.

- Cambio de alcance mayor: se elimina por completo el rol Supervisor/Administrador y el módulo de Sincronización Ejecutivo–Supervisor (RF-22 a RF-38 en v1). El sistema queda orientado solo al rol Ejecutivo. Todos los casos de prueba de sincronización y comparación entre ejecutivos del plan v1 quedan obsoletos.

- Módulos nuevos: Telefonía (Phoenix Mobile), Cola de Llamadas, Reportes y Exportación, Configuración.

- Arquitectura nueva: se suma Phoenix Mobile (Kotlin + Android SDK) que ejecuta llamadas vía SIM, comunicado con Phoenix Desktop por HTTP/REST + JSON sobre LAN/Wi-Fi. Esto agrega una superficie de prueba de integración y permisos Android que no existía en v1.

- Matriz de Riesgos: esta versión 1.1 incorpora la Matriz de Riesgos CarteraX v2.0 (25 riesgos activos y 1 cerrado), actualizada contra el ERS v2. El riesgo R-05 (sincronización) se cerró por obsoleto; R-01 fue reformulado (ahora trata la desalineación entre el Acta v1.1 y el alcance del ERS v2); y los nuevos R-20 a R-26 cubren Phoenix Mobile, telefonía, cola de llamadas, el EDT desalineado y la seguridad del canal Desktop–Mobile. Cada caso de prueba tiene ahora su riesgo asociado (sección 4) y la sección 7.2 mapea riesgos ↔ casos.

- Cambios de la versión 1.1: se agrega la columna "Riesgo asociado" en la sección 4; se incorporan los casos TC-21 a TC-25 (canal Desktop–Mobile, pérdida de conexión durante la cola, columnas no reconocidas y trazabilidad de correcciones, escrituras concurrentes en SQLite, permisos revocados en Android); se agregan criterios de aceptación por riesgo (sección 5), la sección 7.2 y se actualizan los próximos pasos (sección 8). Los casos TC-01 a TC-20 no cambian de contenido.

- La hoja "Trazabilidad EDT" del ERS v2 detectó que el EDT del proyecto no contempla ninguna tarea de desarrollo para Phoenix Mobile (Kotlin/Android) — se marca como GAP CRÍTICO. Esto afecta directamente la planificación de las pruebas de Telefonía/Mobile de este plan (ver sección 8).

# 1. Objetivo del Plan de Pruebas

Definir la estrategia, el alcance, los tipos de prueba, los casos prioritarios y los criterios de aceptación necesarios para verificar que CarteraX cumple con los 33 Requerimientos Funcionales y 22 Requerimientos No Funcionales del ERS v2, incluyendo la nueva superficie de Phoenix Mobile (telefonía vía SIM) y su integración con Phoenix Desktop, antes del cierre del proyecto. La priorización de las pruebas considera además los riesgos de nivel Crítico y Alto de la Matriz de Riesgos v2.0 (ver sección 7.2).

# 2. Alcance de las pruebas

## 2.1 Qué se prueba (in-scope), por módulo del ERS v2

| Módulo (ERS v2) | RF asociados | Cobertura de prueba |
| --- | --- | --- |
| Autenticación y Sesión | RF-01 a RF-06 | Login y enrutamiento, recuperación de contraseña, cierre de sesión, persistencia en SQLite, bloqueo por intentos fallidos, registro de fecha/hora de sesión |
| Importación y Normalización (ETL) | RF-07 a RF-15 | Carga de Excel sin estructura fija, validación de encabezados y mapeo de columnas equivalentes, corrección automática de formato, detección de inconsistencias, resumen post-importación, conservación del archivo original, almacenamiento en SQLite, histórico por período/campaña |
| Gestión de Cartera | RF-16 a RF-18 | Visibilidad restringida a la cartera propia, tabla con búsqueda/orden/filtros/detalle, registro y actualización de gestiones por cliente |
| Priorización y Variables de Cobranza | RF-19 a RF-21 | Cálculo de % de recuperación, días de mora y KPIs derivados; clasificación de texto libre por palabras clave; score/ranking de prioridad |
| Indicadores y Dashboard | RF-22 a RF-24 | Dashboard de inicio con resumen de cartera, módulo de dashboards personalizables (librerías locales), evolución de indicadores y avance de meta |
| Reportes y Exportación | RF-25 | Exportación de reportes/dashboards de cartera y desempeño (imagen o PDF) |
| Alertas | RF-26 | Alertas locales por clientes de alta prioridad sin gestión reciente y compromisos próximos |
| Configuración | RF-27 | Configuraciones locales del entorno de trabajo, visualización y preferencias del ejecutivo |
| Telefonía (Phoenix Mobile) | RF-28, RF-29 | Vinculación Desktop↔Mobile en la misma red local, verificación de conexión, envío de orden de llamada por HTTP/REST/JSON, inicio de llamada vía SIM con permisos Android |
| Cola de Llamadas | RF-30 a RF-32 | Cola progresiva de llamadas desde SQLite, reglas de elegibilidad, registro de resultado antes de continuar |
| Historial | RF-33 | Historial local de gestiones y llamadas, con fecha, cliente, resultado y observaciones |
| Requerimientos No Funcionales | RNF-01 a RNF-22 | Usabilidad e interfaz, seguridad (cifrado, control de acceso, expiración de sesión), rendimiento (~250 registros, ~200-250 clientes), disponibilidad offline-first, mantenibilidad/arquitectura (Electron/TS/Node.js, SQLite, Kotlin/Android), portabilidad, telefonía (permisos Android, cola secuencial) |

## 2.2 Qué NO se prueba (out-of-scope)

- Servicios en la nube de pago (Power BI Embedded u otros): el ERS confirma que los dashboards se construyen con librerías locales (RF-23).

- Clasificación de texto con NLP/machine learning: RF-20 confirma que la clasificación es por reglas simples de palabras clave, no un modelo de ML — no se prueban métricas de modelos (precisión/recall).

- Cualquier funcionalidad de rol Supervisor/Administrador, comparación entre ejecutivos, reasignación de clientes, auditoría de gestiones ajenas o gestión de usuarios: estas funciones existían en el ERS v1 pero fueron retiradas del alcance en v2, que se limita al rol Ejecutivo.

- Sincronización de datos entre Ejecutivo y Supervisor: el módulo correspondiente (RF-36 a RF-38 en v1) fue eliminado del ERS v2; no hay nada que probar en esta área.

- Concurrencia multiusuario a gran escala o servidor central en tiempo real: el sistema opera con SQLite local por ejecutivo (RNF-14).

- Migración de datos históricos desde sistemas distintos a los archivos Excel ya identificados (cartera maestra y carteras individuales).

- Certificación legal formal de cumplimiento de la Ley 19.628 (se valida a nivel de requisito técnico — cifrado, control de acceso —, no de auditoría legal externa).

- Pruebas de red celular/operador real para las llamadas de Phoenix Mobile: se prueba la solicitud de llamada y los permisos Android; la calidad de la llamada telefónica en sí depende de la SIM/operador y queda fuera de alcance.

- Empaquetado final como instalador Windows / APK firmado (RNF-20): se prueba la ejecución funcional de la app, no el proceso de firma o distribución del instalador.

# 3. Tipos de prueba

Alineados con el stack TypeScript/JavaScript (React o UI equivalente + TS, Node.js + TS, Electron, SQLite) para Phoenix Desktop y Kotlin/Android SDK para Phoenix Mobile.

| Tipo de prueba | Objetivo | Herramientas sugeridas | RF/RNF principales cubiertos |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | Funciones aisladas: cálculo de score, días de mora, % recuperación, clasificación por palabras clave, mapeo de columnas | Jest o Vitest + ts-jest (Desktop); JUnit (Mobile) | RF-19, RF-20, RF-21, RF-08, RF-09 |
| Integración | Comunicación entre capas: UI ↔ IPC de Electron ↔ Node.js ↔ SQLite; escrituras concurrentes (importación, gestiones, cola) sin bloqueos de la base | Jest/Vitest + pruebas de canales IPC | RF-04, RF-14, RF-17, RF-18, RF-30, RNF-14 |
| Integración Desktop–Mobile | Comunicación HTTP/REST + JSON entre Phoenix Desktop y Phoenix Mobile sobre LAN/Wi-Fi; verificación de conexión; envío de orden de llamada; pérdida de conexión durante la cola | Supertest o Postman/Newman contra el endpoint local; pruebas manuales dirigidas con dispositivo/emulador Android | RF-28, RF-29, RNF-17 |
| ETL / normalización de datos | Importación de Excel con estructura variable, mapeo de columnas equivalentes, corrección de placeholders, detección de inconsistencias | Jest con fixtures reales (basados en los 3 archivos de cartera mencionados en el ERS) | RF-07 a RF-15, RNF-19 |
| Seguridad | Control de acceso por rol, cifrado de contraseñas y datos sensibles, expiración de sesión, sanitización de inputs, permisos Android de telefonía, autenticación del canal Desktop–Mobile | Revisión de código + pruebas manuales dirigidas | RF-16, RNF-04, RNF-05, RNF-06, RNF-07, RNF-08, RNF-21, RF-28, RF-29, RNF-17 |
| Rendimiento | Tiempos de importación y de respuesta de dashboards/filtros con volúmenes reales | Scripts de medición de tiempo sobre fixtures de ~250 registros | RNF-09, RNF-10 |
| Usabilidad | Navegación intuitiva, lenguaje simple, identidad visual consistente, uso sin capacitación extensa | Sesiones guiadas con ejecutivos representativos | RNF-01, RNF-02, RNF-03 |
| Telefonía / Android | Solicitud y verificación de permisos de llamada, inicio de llamada vía SIM, cola progresiva sin llamadas simultáneas | Pruebas manuales en dispositivo/emulador Android + Android instrumented tests | RF-28 a RF-32, RNF-21, RNF-22 |
| Disponibilidad / Offline | Gestión de cartera, filtros, dashboards, historial y cola de llamadas funcionando sin conexión a Internet | Pruebas manuales con red deshabilitada | RNF-11 |
| Aceptación (UAT) | Confirmación end-to-end con el patrocinador de los flujos completos de negocio del Ejecutivo | Casos de uso ejecutados por Phoenix Service / docente | Todos los RF Must |

# 4. Casos de prueba prioritarios

Priorizados según la Prioridad (MoSCoW) oficial del ERS v2, ajustada por criticidad de seguridad/negocio. La columna "Riesgo asociado" referencia la Matriz de Riesgos CarteraX v2.0 (R-20 y R-23 son riesgos habilitantes de todos los casos de Phoenix Mobile y no se repiten en cada fila).

| ID Caso | RF/RNF | Descripción | Resultado esperado | Prioridad | Riesgo asociado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | RF-07, RF-08 | Importar los 3 tipos de archivo mencionados en el ERS (cartera maestra CICLO 4/RECO OTROS, cartera individual mensual) con columnas en distinto orden y con nombres distintos (COL_INI/DEUDA/DEUDA TOTAL) | El sistema valida encabezados y mapea automáticamente las columnas equivalentes a un esquema único, sin exigir estructura fija | Alta (Must) | R-02, R-10, R-19 |
| TC-02 | RF-09 | Importar un archivo con espacios extra en encabezados, mayúsculas/minúsculas inconsistentes y valores placeholder ("0", "Sin valor", teléfonos genéricos repetidos) | El sistema corrige automáticamente estos errores comunes | Alta (Must) | R-09 |
| TC-03 | RF-10 | Importar un archivo con cuotas pagadas mayores a cuotas pactadas (inconsistencia entre columnas relacionadas) | El registro queda marcado para revisión, no se descarta silenciosamente | Media (Should) | R-09 |
| TC-04 | RF-12, RF-13 | Verificar que tras cada importación se muestre un resumen (cargados/corregidos/con error) y que el archivo original se conserve sin modificar | El resumen es preciso y el archivo original queda intacto junto a la versión normalizada en SQLite | Alta (Must) | R-09 |
| TC-05 | RF-19 | Calcular % de recuperación (cuotas pagadas/pactadas), días de mora y KPIs derivados sobre un set de datos con resultado esperado conocido | Los valores calculados coinciden exactamente con el resultado esperado | Alta (Must) | R-03 |
| TC-06 | RF-20 | Clasificar textos libres de gestión (ej. "cliente no contesta", "acordó pago el viernes") usando las reglas por palabras clave | El texto se clasifica en la categoría estandarizada correcta (sin contacto, informado, en negociación, pago realizado, corta comunicación) | Media (Should) | R-04 |
| TC-07 | RF-21 | Generar el score/ranking combinando monto de deuda, días de mora, tramo de mora y estado de última gestión, sobre un caso con orden esperado conocido | El orden de prioridad generado coincide con el esperado | Alta (Must) | R-03 |
| TC-08 | RNF-09, RNF-10 | Importar un archivo de ~250 registros y medir el tiempo; luego aplicar filtros y dashboards sobre una cartera de 200-250 clientes | Importación en pocos segundos; filtros y dashboards responden sin esperas notorias | Alta (Must) | R-08, R-19 |
| TC-09 | RNF-01, RNF-02 | Un ejecutivo sin capacitación extensa completa el flujo: importar cartera → ver dashboard → registrar una gestión | El usuario completa el flujo sin asistencia externa, con retroalimentación visual clara en cada paso | Alta (Must) | R-11, R-16 |
| TC-10 | RNF-04, RNF-06 | Verificar que las contraseñas estén cifradas (hash con salt) y que datos sensibles del cliente (RUT, teléfono, correo, deuda) no queden expuestos sin control de acceso | No hay contraseñas en texto plano; los datos sensibles solo son visibles según rol autorizado | Crítica (Must + seguridad) | R-06, R-07 |
| TC-11 | RF-16, RNF-05 | Un ejecutivo intenta acceder a datos de clientes de otro ejecutivo | El sistema deniega el acceso | Alta (Must) | R-07 |
| TC-12 | RNF-07 | Dejar una sesión inactiva por el período configurado | La sesión expira automáticamente | Media (Should) | R-07 |
| TC-13 | RF-28 | Vincular Phoenix Desktop con Phoenix Mobile en la misma red local y verificar el estado de conexión antes de iniciar llamadas | El sistema confirma o deniega la vinculación según el estado real de la red; no permite iniciar llamadas sin conexión verificada | Alta (Must) | R-21 |
| TC-14 | RF-29, RNF-21 | Desde Phoenix Desktop, solicitar a Phoenix Mobile el inicio de una llamada (HTTP/REST, JSON) sin haber otorgado previamente el permiso de telefonía en Android | Phoenix Mobile no inicia la llamada y solicita explícitamente el permiso al usuario | Alta (Must) | R-22 |
| TC-15 | RF-29 | Con permisos concedidos, solicitar el inicio de una llamada con un número válido | Phoenix Mobile inicia la llamada usando la SIM del dispositivo | Alta (Must) | R-22 |
| TC-16 | RF-30, RF-31 | Iniciar una cola progresiva de llamadas con clientes en distintos estados (contacto inválido, marcado "no contactar", intentos agotados, fecha de próxima gestión futura) | La cola solo incluye clientes elegibles según las reglas definidas, procesando un contacto a la vez | Alta (Must) | R-24 |
| TC-17 | RF-32, RNF-22 | Al finalizar una llamada de la cola, intentar iniciar la siguiente antes de registrar el resultado de la anterior | El sistema exige registrar el resultado antes de continuar; no permite llamadas simultáneas | Alta (Must) | R-24 |
| TC-18 | RNF-11 | Desconectar la conexión a Internet y operar el sistema: gestión de cartera, filtros, dashboards, historial y cola de llamadas | Todas las funciones locales operan con normalidad; solo el inicio de llamada desde Phoenix Mobile depende de la red móvil del dispositivo | Alta (Must) | — |
| TC-19 | RNF-12 | Realizar un backup de la base de datos local y luego restaurarlo | La restauración recupera los datos sin pérdida | Media (Should) | R-13 |
| TC-20 | RF-25 | Exportar un reporte/dashboard de cartera y desempeño en imagen o PDF | El archivo exportado refleja fielmente los datos mostrados en pantalla | Baja (Could) | — |
| TC-21 | RF-28, RF-29, RNF-06, RNF-17 | Enviar a Phoenix Mobile, desde un origen no vinculado en la red local (cliente HTTP externo o un segundo equipo), una orden de llamada con un número de teléfono; luego repetir con el equipo Desktop correctamente vinculado | Phoenix Mobile rechaza la orden del origen no vinculado y no inicia ninguna llamada; solo acepta órdenes del Desktop vinculado. (Criterio sujeto a que el equipo defina el mecanismo de autenticación del canal: el ERS no lo especifica.) | Alta (Must + seguridad) | R-26, R-06 |
| TC-22 | RF-28, RF-30, RF-32, RNF-22 | Con una cola de llamadas en curso, cortar la red Wi-Fi/LAN (o apagar Phoenix Mobile) antes de iniciar la siguiente llamada y luego restablecerla | La cola se pausa con un mensaje claro, no marca al cliente como gestionado ni pierde su posición, y al reconectar no genera llamadas duplicadas ni simultáneas | Alta (Must) | R-21, R-24 |
| TC-23 | RF-08, RF-09, RF-12, RF-13 | Importar un archivo con una columna nueva no reconocida y con datos que el sistema corrige automáticamente (espacios, mayúsculas, placeholders); revisar el resumen y el detalle de lo corregido | La columna desconocida queda marcada para revisión y se informa en el resumen; cada dato corregido es visible y trazable (valor original vs. valor corregido) y el archivo original permanece intacto | Alta (Must) | R-02, R-09 |
| TC-24 | RF-04, RF-14, RF-18, RF-30, RNF-14 | Ejecutar en paralelo una importación, el registro de una gestión y el avance de la cola de llamadas sobre la misma base SQLite local | No se producen errores de bloqueo ("database is locked"), pérdida de escrituras ni datos de tipo inconsistente; todos los cambios quedan persistidos | Media (Must técnico) | R-18, R-24 |
| TC-25 | RF-29, RNF-21 | En Android, revocar el permiso de telefonía después de haberlo concedido (y, en otra ejecución, enviar la orden con la app en segundo plano/ahorro de batería activo) y solicitar una llamada desde Phoenix Desktop | Phoenix Mobile no inicia la llamada, informa el motivo a Desktop y solicita nuevamente el permiso; no hay fallos silenciosos | Alta (Must) | R-22 |

TC-13 a TC-17 (Telefonía / Phoenix Mobile / Cola de Llamadas) son casos nuevos respecto al plan v1 y reemplazan a los antiguos TC-13/TC-14 de sincronización, que quedaron obsoletos porque ese módulo fue eliminado del ERS v2. TC-21 a TC-25 se agregan en la v1.1 para cubrir los riesgos R-02, R-06, R-09, R-18, R-21, R-22, R-24 y R-26 de la Matriz de Riesgos v2.0.

# 5. Criterios de aceptación

- Funcionales: los RF de los módulos de Importación (RF-07–RF-15), Priorización (RF-19–RF-21) y Telefonía/Cola de Llamadas (RF-28–RF-32) deben pasar sus casos de prueba sin defectos críticos ni altos abiertos, por ser los de mayor complejidad técnica y los que sustentan el flujo de negocio principal.

- Rendimiento: la importación de un archivo de hasta ~250 registros no debe tomar más de unos pocos segundos (RNF-09); los dashboards y filtros deben responder sin esperas notorias sobre una cartera de 200-250 clientes (RNF-10).

- Seguridad: ninguna contraseña debe almacenarse en texto plano (RNF-04); los datos personales y financieros sensibles deben estar protegidos según rol (RNF-05, RNF-06); no deben existir hallazgos críticos o altos de exposición de datos al cierre de las pruebas; Phoenix Mobile no debe iniciar llamadas sin permisos Android concedidos (RNF-21); y no debe aceptar órdenes de llamada de orígenes no vinculados (R-26, TC-21), para lo cual el equipo debe definir el mecanismo de autenticación del canal, ya que el ERS no lo especifica.

- Disponibilidad: las funciones locales del Ejecutivo deben operar correctamente sin conexión a Internet, salvo el inicio de llamada desde Phoenix Mobile (RNF-11).

- Telefonía: la cola de llamadas debe procesar un contacto a la vez, sin llamadas simultáneas, exigiendo el registro del resultado antes de continuar (RNF-22).

- Usabilidad: un usuario ejecutivo debe poder completar los flujos críticos sin capacitación extensa (RNF-01), con retroalimentación visual clara (RNF-02).

- Continuidad: debe existir capacidad de backup y restauración de la base de datos local (RNF-12), verificada sin pérdida de información.

- Riesgos: todo riesgo activo de nivel Crítico o Alto de la Matriz de Riesgos v2.0 que admita prueba (R-02, R-03, R-04, R-06, R-07, R-09, R-10, R-21, R-22, R-24 y R-26) debe tener al menos un caso de prueba ejecutado y sin defectos críticos abiertos antes del cierre. Los riesgos de gestión (R-01, R-14, R-15, R-20 y R-25) no se prueban: se tratan en la sección 8.

- Aceptación formal: el patrocinador (Phoenix Service) y el docente guía deben firmar la aceptación de UAT antes del cierre del proyecto.

# 6. Responsables por tipo de prueba (según Matriz RACI)

| Tipo de prueba | Responsable (R) | Apoya / Consulta (C) | Informado (I) |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | Diego Cruz Medina (Desarrollo) | Cristóbal Irarrázabal (QA) | Jhonny Silva (PL) |
| Integración (Desktop) | Diego Cruz Medina | Cristóbal Irarrázabal | Jhonny Silva |
| Integración Desktop–Mobile | Diego Cruz Medina (pendiente confirmar responsable de la parte Android/Kotlin) | Cristóbal Irarrázabal | Jhonny Silva, Patrocinador |
| ETL / normalización de datos | Diego Cruz Medina | Cristóbal Irarrázabal | Jhonny Silva |
| Seguridad (incl. permisos Android) | Cristóbal Irarrázabal (diseño y ejecución) | Diego Cruz Medina (corrección) | Jhonny Silva, Patrocinador |
| Rendimiento | Diego Cruz Medina (instrumentación) | Cristóbal Irarrázabal (validación de umbrales) | Jhonny Silva |
| Usabilidad | Cristóbal Irarrázabal | Jhonny Silva (coordinación con Phoenix Service) | Diego Cruz Medina |
| Telefonía / Android | Por confirmar (rol de desarrollo Android/Kotlin no está explícito en el equipo actual) | Diego Cruz Medina, Cristóbal Irarrázabal | Jhonny Silva, Patrocinador |
| Aceptación (UAT) | Jhonny Silva (coordinación) | Cristóbal Irarrázabal (ejecución de casos) | Patrocinador, Docente, Diego Cruz Medina |

El ERS v2 introduce Phoenix Mobile en Kotlin/Android, una tecnología que no aparecía en el plan v1. La Matriz RACI original no asigna explícitamente un responsable de desarrollo/pruebas Android — se recomienda confirmarlo con el equipo antes de ejecutar TC-13 a TC-17.

# 7. Formato de reporte de resultados

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID Caso | Ej. TC-01 |
| ID Requerimiento | RF-xx / RNF-xx |
| Módulo | Según ERS v2 |
| Componente | Phoenix Desktop / Phoenix Mobile / Ambos |
| Riesgo asociado | R-xx (según la Matriz de Riesgos CarteraX v2.0) |
| Fecha de ejecución | dd-mm-aaaa |
| Ejecutor | Nombre |
| Resultado | Aprobado / Fallido / Bloqueado |
| Severidad del defecto (si falla) | Crítica / Alta / Media / Baja |
| Evidencia | Captura, log o dataset de prueba |
| Estado de cierre | Abierto / En corrección / Cerrado |

# 7.1 Matriz de trazabilidad completa — Requerimiento ↔ Caso de prueba

## Requerimientos Funcionales (RF-01 a RF-33)

| RF | Módulo | Prioridad (MoSCoW) | Caso(s) de prueba |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Autenticación y Sesión | Must | TC-Auth-01 |
| RF-02 | Autenticación y Sesión | Should | TC-Auth-02 |
| RF-03 | Autenticación y Sesión | Must | TC-Auth-03 |
| RF-04 | Autenticación y Sesión | Must | TC-Auth-04, TC-24 |
| RF-05 | Autenticación y Sesión | Should | TC-Auth-05 |
| RF-06 | Autenticación y Sesión | Could | TC-Auth-06 |
| RF-07 | Importación y Normalización (ETL) | Must | TC-01 |
| RF-08 | Importación y Normalización (ETL) | Must | TC-01, TC-23 |
| RF-09 | Importación y Normalización (ETL) | Must | TC-02, TC-23 |
| RF-10 | Importación y Normalización (ETL) | Should | TC-03 |
| RF-11 | Importación y Normalización (ETL) | Should | TC-ETL-11 |
| RF-12 | Importación y Normalización (ETL) | Must | TC-04, TC-23 |
| RF-13 | Importación y Normalización (ETL) | Must | TC-04, TC-23 |
| RF-14 | Importación y Normalización (ETL) | Must | TC-ETL-14, TC-24 |
| RF-15 | Importación y Normalización (ETL) | Should | TC-ETL-15 |
| RF-16 | Gestión de Cartera | Must | TC-11 |
| RF-17 | Gestión de Cartera | Must | TC-Cartera-17 |
| RF-18 | Gestión de Cartera | Must | TC-Cartera-18, TC-24 |
| RF-19 | Priorización y Variables de Cobranza | Must | TC-05 |
| RF-20 | Priorización y Variables de Cobranza | Should | TC-06 |
| RF-21 | Priorización y Variables de Cobranza | Must | TC-07 |
| RF-22 | Indicadores y Dashboard | Must | TC-Dash-22 |
| RF-23 | Indicadores y Dashboard | Should | TC-Dash-23 |
| RF-24 | Indicadores y Dashboard | Should | TC-Dash-24 |
| RF-25 | Reportes y Exportación | Could | TC-20 |
| RF-26 | Alertas | Must | TC-Alertas-26 |
| RF-27 | Configuración | Could | TC-Config-27 |
| RF-28 | Telefonía (Phoenix Mobile) | Must | TC-13, TC-21, TC-22 |
| RF-29 | Telefonía (Phoenix Mobile) | Must | TC-14, TC-15, TC-21, TC-25 |
| RF-30 | Cola de Llamadas | Must | TC-16, TC-22, TC-24 |
| RF-31 | Cola de Llamadas | Must | TC-16 |
| RF-32 | Cola de Llamadas | Must | TC-17, TC-22 |
| RF-33 | Historial | Must | TC-Hist-33 |

## Requerimientos No Funcionales (RNF-01 a RNF-22)

| RNF | Categoría | Prioridad (MoSCoW) | Caso(s) de prueba |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Usabilidad e Interfaz | Must | TC-09 |
| RNF-02 | Usabilidad e Interfaz | Must | TC-09 |
| RNF-03 | Usabilidad e Interfaz | Should | TC-RNF-03 |
| RNF-04 | Seguridad | Must | TC-10 |
| RNF-05 | Seguridad | Must | TC-11 |
| RNF-06 | Seguridad | Must | TC-10, TC-21 |
| RNF-07 | Seguridad | Should | TC-12 |
| RNF-08 | Seguridad | Must | TC-RNF-08 |
| RNF-09 | Rendimiento | Must | TC-08 |
| RNF-10 | Rendimiento | Must | TC-08 |
| RNF-11 | Disponibilidad | Must | TC-18 |
| RNF-12 | Disponibilidad | Should | TC-19 |
| RNF-13 | Mantenibilidad y Arquitectura | Should | TC-RNF-13 (revisión de arquitectura, no funcional) |
| RNF-14 | Mantenibilidad y Arquitectura | Must | TC-RNF-14, TC-24 |
| RNF-15 | Mantenibilidad y Arquitectura | Must | TC-RNF-15 (revisión de arquitectura) |
| RNF-16 | Mantenibilidad y Arquitectura | Must | TC-RNF-16 |
| RNF-17 | Mantenibilidad y Arquitectura | Must | TC-13, TC-21 |
| RNF-18 | Portabilidad y Compatibilidad | Should | TC-RNF-18 |
| RNF-19 | Portabilidad y Compatibilidad | Must | TC-01 |
| RNF-20 | Portabilidad y Compatibilidad | Should | Fuera de alcance de pruebas funcionales (ver 2.2) |
| RNF-21 | Telefonía | Must | TC-14, TC-25 |
| RNF-22 | Telefonía | Must | TC-17, TC-22 |

Los IDs con prefijo (ej. TC-Auth-01, TC-Dash-22, TC-Hist-33) representan casos de prueba adicionales aún no detallados en la sección 4; se recomienda desarrollarlos con el mismo formato de TC-01 a TC-20 antes de la ejecución real, priorizando primero los marcados como Must.

## 7.2 Matriz de trazabilidad — Riesgo ↔ Caso de prueba

Mapeo de los 25 riesgos activos de la Matriz de Riesgos CarteraX v2.0 contra los casos de prueba de este plan (el riesgo R-05 se cerró y no se incluye). Nivel = Probabilidad × Impacto de la matriz. "N/A" indica un riesgo de gestión que no se verifica con pruebas.

| Riesgo (nivel) | Riesgo resumido | Caso(s) de prueba | Cobertura / observación |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 (16 Crítico) | El Acta v1.1 no refleja el alcance del ERS v2 | N/A | Gestión de alcance. El alcance final se valida en UAT. |
| R-02 (20 Crítico) | Variabilidad de columnas Excel no cubierta por el mapeo | TC-01, TC-23 | Fixtures reales; toda columna desconocida debe quedar marcada. |
| R-03 (20 Crítico) | Score de prioridad mal ponderado | TC-05, TC-07 | Orden esperado conocido; validación con experto de negocio en UAT. |
| R-04 (12 Alto) | Clasificación por palabras clave falla con tipeos o coloquialismos | TC-06 | Incluir textos con errores de tipeo y abreviaciones en el set de TC-06. |
| R-06 (15 Alto) | Datos personales sin cumplimiento adecuado de la Ley 19.628 | TC-10, TC-21 | Verificación técnica; la certificación legal está fuera de alcance (2.2). |
| R-07 (10 Alto) | Contraseñas o sesiones mal implementadas | TC-10, TC-11, TC-12 | Hash con salt, control de acceso y expiración de sesión. |
| R-08 (9 Moderado) | ETL o dashboards fuera de los tiempos esperados | TC-08 | Medición con ~250 registros. |
| R-09 (12 Alto) | La limpieza automática oculta errores reales | TC-02, TC-03, TC-04, TC-23 | Toda corrección visible y trazable (original vs. corregido). |
| R-10 (12 Alto) | La variabilidad de Excel retrasa el ETL | TC-01 | Riesgo de cronograma; ejecutar TC-01 temprano con archivos reales. |
| R-11 (9 Moderado) | Resistencia al cambio de herramienta | TC-09 | Sesiones de usabilidad con ejecutivos. |
| R-12 (9 Moderado) | Empaquetado de Electron y APK | — | Fuera de alcance de pruebas funcionales (RNF-20, sección 2.2). |
| R-13 (8 Moderado) | Pérdida de información sin respaldo | TC-19 | Backup y restauración de la BD local. |
| R-14 (16 Crítico) | Plazo académico insuficiente para el alcance | N/A | Se mitiga priorizando los Must en este plan. |
| R-15 (12 Alto) | Cobertura de pruebas insuficiente | Todo el plan | Detallar los casos pendientes (sección 8), Must primero. |
| R-16 (9 Moderado) | Interfaz poco intuitiva | TC-09 | Usabilidad sin capacitación extensa. |
| R-17 (6 Moderado) | Documentación desactualizada | N/A | Riesgo documental. |
| R-18 (9 Moderado) | Límites de concurrencia y tipado de SQLite | TC-24 | Escrituras concurrentes y validación de tipos. |
| R-19 (9 Moderado) | Librería JS del ETL con menor madurez | TC-01, TC-08 | Probar con archivo real y con volumen. |
| R-20 (20 Crítico) | Phoenix Mobile sin tarea en el EDT ni responsable Android | N/A (habilitante) | TC-13 a TC-17, TC-21, TC-22 y TC-25 quedan bloqueados hasta resolverlo (sección 8). |
| R-21 (12 Alto) | Comunicación Desktop–Mobile inestable por LAN/Wi-Fi | TC-13, TC-22 | Probar en al menos dos redes y con firewall activo. |
| R-22 (12 Alto) | Permisos y restricciones de Android | TC-14, TC-15, TC-25 | Al menos dos dispositivos/versiones de Android. |
| R-23 (9 Moderado) | Entorno de pruebas de Mobile no definido | N/A (habilitante) | Habilita TC-13 a TC-17, TC-21, TC-22 y TC-25. |
| R-24 (12 Alto) | Cola de llamadas con reglas de elegibilidad erróneas o llamadas simultáneas | TC-16, TC-17, TC-22, TC-24 | Reglas con pruebas unitarias; un solo contacto activo. |
| R-25 (12 Alto) | EDT desalineado con el ERS v2 | N/A | Gestión; ver sección 8. |
| R-26 (12 Alto) | Canal Desktop→Mobile sin autenticación definida | TC-21 | El ERS no define el mecanismo; criterio a confirmar con el equipo. |

Los niveles reflejan la Matriz de Riesgos v2.0 al 16-10-2026; si la matriz cambia, este mapeo debe actualizarse junto con ella.

# 8. Próximos pasos sugeridos

- Validar la Matriz de Riesgos v2.0 con el equipo y el docente: las probabilidades e impactos de los riesgos nuevos o re-evaluados (R-12, R-20 a R-26) son una propuesta inicial. Mantener al día el mapeo riesgo ↔ casos de la sección 7.2 cuando la matriz cambie.

- Resolver el GAP crítico detectado en la hoja "Trazabilidad EDT" del ERS: el EDT no contempla ninguna tarea de desarrollo para Phoenix Mobile (Kotlin/Android). Sin esa rama en el EDT, los casos TC-13 a TC-17 de este plan no tienen una tarea de desarrollo formal asociada — coordinar con el equipo antes de comprometer fechas de ejecución (riesgos R-20 y R-25).

- Confirmar quién en el equipo asume el desarrollo y las pruebas de Phoenix Mobile (Kotlin/Android SDK), ya que la Matriz RACI actual no asigna explícitamente ese rol (ver sección 6) (riesgo R-20).

- Definir el entorno de prueba de integración Desktop–Mobile: dispositivo Android físico o emulador, versión mínima de Android soportada, y configuración de la red LAN/Wi-Fi de prueba (riesgo R-23).

- Detallar los casos de prueba pendientes (TC-Auth-*, TC-ETL-11/14/15, TC-Cartera-*, TC-Dash-*, TC-Alertas-26, TC-Config-27, TC-Hist-33, TC-RNF-*) con el mismo nivel de descripción que TC-01 a TC-20, priorizando los asociados a riesgos Crítico y Alto.

- Definir el mecanismo de autenticación del canal Desktop–Mobile (token o código de emparejamiento) para poder fijar el resultado esperado de TC-21 (riesgo R-26), ya que el ERS no lo especifica.

- Revisar con el equipo si el mecanismo de recuperación de contraseña (RF-02, Should) se implementará en esta versión, dado que depende de Internet y de un servicio de envío de correo configurado; si no se implementa, remover TC-Auth-02 del alcance de esta iteración.

- Definir los datasets de prueba reales a partir de los 3 archivos Excel mencionados en el ERS (cartera maestra y carteras individuales) para las pruebas ETL.

- Programar la sesión de UAT con patrocinador y docente antes del hito de cierre del cronograma.